

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 «Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие Кировского муниципального района**

**Ленинградской области на 2016-2018 годы»**

В соответствии с п.п.4.1.2. п.4 постановления администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Изложить наименование муниципальной программы в следующей редакции: «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области».

2. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2015 года № 3121 (далее – Программа), следующие изменения:

2.1. В [паспорте](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B7322396000E39B20B27664053AB902C3451C3341E962E38p3J) Программы строки "Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам" и "Планируемые результаты реализации программы" изложить в редакции согласно [приложению](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J) №1 к настоящему постановлению;

2.2. Графы 6, 8, 9, 10 и 13 перечня мероприятий позиции с 40 по 80 мероприятий по реализации Программы изложить согласно [приложению №2](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J)  к настоящему постановлению;

2.3. Планируемые результаты реализации Программы изложить согласно [приложению №3](consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F09114D485A42069BC2B4322C9C050E39B20B27664053AB902C3451C3341E962D38p7J)  к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации А.П. Витько

Приложение №1

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования  программы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | ГРБС | Источник  финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | **итого** |
|  | Всего | 164367,61 | 147683,21 | 277298,60 | 212359,00 | 10000,00 | 811708,42 |
|  |  | В том числе: | | | | |
| Комитеты ЛО | Средства  бюджета  Ленинградской области | 88720,56 | 76977,49 | 208373,00 | 179072,00 | - | 553143,05 |
| МКУ «УКС» | Средства  бюджета  района | 75647,05 | 70705,72 | 68925,60 | 33287,00 | 10000,00 | 258565,37 |
|  | Внебюджетные  источники | - | - | - |  |  | - |
| Планируемые результаты реализации  программы |  |  | Реконструкция здания администрации  Строительство газовой блочно-модульной котельной.  Ремонт не менее 33 социально-значимых объектов.  Проектирование – не менее 19 объектов  Устройство пандусов – 2 объекта  Ремонтные работы в здании внешкольного образования – 6 объектов  Замена электрооборудования – 2 объект  Ремонт кабинетов (групп) – 7 шт. | | | | | |

Приложение №2

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования мероприятия  в отчетном  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | | | | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограммы) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | |  | | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 24118,08 | |  | | 24118,08 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство объекта.  -Присоединение к электрическим сетям.  -Проведение государственной экспертизы проектной документации.  -Авторский надзор.  -Согласование проектной документации (ОАО «Ростелеком»).  -Разработка проектно-сметной документации по объекту.  -Подготовка и выдача технических условий.  -Подготовка и выдача исходных технических данных.  -Проверка достоверности определения сметной стоимости.  -Изготовление технического плана объекта. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 20110,00 | |  | | 20110,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | |
| 41. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в г. Кировске Ленинградской области | Средства  бюджета района | 2017 |  | 9179,24 | |  | | 9179,24 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство объекта.  -Технологическое присоединение.  -Разработка проектно-сметной документации.  -Согласование документации.  -Предоставление доступа к услугам связи.  -Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости.  -Выполнение оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания.  - Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта.  - Подготовка и выдача технический условий на телефонизацию (радиофикацию) объекта. |
| 42. | МБОУ "Лицей г.Отрадное" | Средства  бюджета района | 2017 |  | 5539,00 | |  | | 5539,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Разработка ПСД по объекту: строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г.Отрадное", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Дружбы, д.1". |
| 43. | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" ст.Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства  бюджета района | 2017 |  | 3003,95 | |  | | 3003,95 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы.  -Подготовка проектно-сметной документации на строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы по адресу: ст.Войбокало, Школьный пер. д.1.  -Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств.  -Выдача заключений по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.  -Составление рыбохозяйственной характеристики реки Сарья.  -Подготовка и выдача технических условий на производство работ с сооружениями связи, попадающими в зону строительства.  -Подготовка и выдача технических условий.  -Подготовка и выдача исходных технических данных.  -Согласование документации. |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Модернизация объектов водоотведения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г. Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы) | Средства  бюджета района | 2017 |  | 498,15 | |  | | 498,15 |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | - Организация реконструкции канализационных очистных сооружений, Ленинградское шоссе, д.7, г.Отрадное (в том числе проектно-изыскательские работы)  - Выдача технических условий (заключений) на присоединение объекта капитального строительства к сети проводного радиовещания и к РАСЦО Ленинградской области  - Выдача технических условий (заключений) на телефонизацию объекта капитального строительства |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 7767,99 | |  | | 7767,99 |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  |  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области | Средства  бюджета района | 2017 |  | 1959,13 | |  | | 1959,13 |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | -Реконструкция здания администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  -Оказание услуг контроля соответствия выполняемых работ проектной документации.  -Инженерно-геологические изыскания.  -Внесение изменений в разделы ПСД. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 36895,59 | |  | | 36895,59 |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | Средства  бюджета района | 2017 |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт. |
| 47. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций дошкольного образования. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 200,00 | |  | | 200,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Разработка ПСД. |
| 48. | МКУ УКС – Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 150,00 | |  | | 150,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 49. | МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №5" | Средства  бюджета района | 2017 |  | 553,59 | |  | | 553,59 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Восстановление асфальтового покрытия на территории детского сада. |
| 50. | Дошкольное учреждение п. Назия | Средства  бюджета района | 2017 |  | 2410,27 | |  | | 2410,27 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Присоединение к электрическим сетям. |
|  |  | **Школьные учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | МКОУ "Павловская основная общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | 2017 |  | 0,00 | |  | | 0,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Замена электропроводки. |
| 52. | МКУ УКС - Софинансирование мероприятий по реновации организаций общего образования | Средства  бюджета района | 2017 |  | 1828,32 | |  | | 1828,32 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Мероприятия по реновации организаций общего образования. |
| 53. | МКУ УКС - Мероприятия по разработке ПСД на проведение текущего ремонта организаций общего образования. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 291,56 | |  | | 291,56 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Разработка ПСД. |
| 54. | МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа " | Средства  бюджета района | 2017 |  | 1213,44 | |  | | 1213,44 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Капитальный ремонт системы отопления. |
| 55. | МКУ УКС - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 150,00 | |  | | 150,00 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Мероприятия по проверке сметной стоимости на проведение ремонтных работ организаций образования. |
| 56. | МБОУ "Назиевская средняя общеобразовательная школа". | Средства  бюджета района | 2017 |  | 1510,90 | |  | | 1510,90 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Капитальный ремонт в здании школы.  -Ремонт систем вентиляции спортивного зала. |
| 57 | МБОУ «Кировская гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймаггомбетова» | Средства  бюджета района | 2017 |  | 442,56 | |  | | 442,56 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт водосточной системы здания. |
|  |  | **Внешкольные учреждения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | МБУДО "Назиевская детская школа искусств". | Средства  бюджета района | 2017 |  | 4818,83 | |  | | 4818,83 | |  | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Работы по благоустройству территории.  - Капитальный ремонт системы отопления, инженерного оборудования, помещений МБУДО "Назиевская детская школа искусств" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пос. Назия, ул. Октябрьская, д. 15.  - Авторский надзор.  - Капитальный ремонт здания.  - Устройство системы охранно-пожарной сигнализации. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 722,33 | |  | | 722,33 | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК «Центральная межпоселенченская библиотека». | Средства  бюджета района | 2017 |  | 4004,56 | |  | | 4004,56 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Капитальный ремонт здания библиотеки.  -Ремонт системы отопления здания библиотеки.  -Разработка ПСД. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | 4158,80 | |  | | 4158,80 |  | | | |  | |  | | | | |
|  |  | **Прочие объекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) прочих объектов. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 4609,64 | |  | | 4609,64 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт помещений Комитета образования в здании по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, д. 20.  - Ремонт кабинетов по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.  - Ремонтные работы в здании по адресу: г.Кировск, ул.Кирова, д.20.  - Выполнение работ по организации управления освещением в здании администрации  -Устройство системы охранной сигнализации в здании администрации  -устройство системы пожарной сигнализации в здании администрации.  -Ремонт облицовки входной группы здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1  -Устройство помещений приёмных на первом этаже здания администрации по адресу: г. Кировск,  ул. Новая, д. 1  -Замена напольного покрытия в кабинете здания администрации №227 по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1  -Замена трубопроводов и стояков отопления в подвале здания администрации по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1  -Ремонт гаражей администрации по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск.  -Ремонт приёмной (кабинет №200) в здании администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1  -Проектирование системы автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20  -Подготовка схемы размещения объектов в г. Кировск и г. Отрадное и контрольно-исполнительная съёмка.  - Ремонт веранды в здании по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20(отдел опеки и попечительства).  -Ремонт туалетов на втором этаже здания администрации г. Кировск, ул. Новая, д.1.  - Ремонт помещения по адресу г. Отрадное, ул. Невская, д. 9 |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Водоснабжение и водоотведение.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МО «Кировск» |  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 61. | Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 720,45 |  | | 720,45 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | | - Ремонт участка трубопровода канализационных сетей по адресу: г.Кировск БПС д.6 |
| 62. | Ремонт участка водопровода по адресу: г. Кировск, ул. Горького | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 350,00 |  | | 350,00 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | | - Ремонт участка водопровода по адресу: г. Кировск, ул. Горького |
|  | МО Отрадненское ГП |  |  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 63. | Ремонт участка водопровода протяженностью 3200 м от ул. Невская до Лесного переулка, далее по Лесному переулку до 2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го Советского проспекта, далее по 3-му Советскому проспекту до 1-й линии, далее по 1-й линии до 4-го Советского проспекта, далее по 4-му Советскому проспекту до ул. Безымянная в г. Отрадное | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 1192,50 |  | | 1192,50 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | | -Ремонт участка водопровода. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | | 4925,83 |  | | 4925,83 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | |
| 64. | Ремонт водопровода протяженностью 1800 м от пересечения ул. Безымянной и 3-го Советского проспекта по 3-му Советскому проспекту до пересечения с 12-ой линией, далее по 12-ой линии до пересечения со 2-ым Советским проспектом в г. Отрадное | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 444,59 |  | | 444,59 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | | -Ремонт участка водопровода. |
| 65. | Ремонт водопроводной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 74,96 |  | | 74,96 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | | -Ремонт водопроводной сети. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | | 988,93 |  | | 988,93 | | |  | |  | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | |
| 66. | Ремонт канализационной сети по адресу: г. Отрадное, ул. Комсомольская | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 113,35 |  | | 113,35 | |  | | | |  | |  | | | МКУ «УКС» | | | | **-** Ремонт канализационной сети. | |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 |  | | 1408,02 |  | | 1408,02 | |  | | | |  | |  | | | МКУ «УКС» | | | |
| 67. | Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 141,69 |  | | 141,69 | |  | | | |  | |  | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонт наружного водопровода микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное | |
| 68. | Ремонт участка водопровода по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Безымянная | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 530,00 |  | | 530,00 | |  | | | |  | |  | | | МКУ «УКС» | | | | **-** Ремонт участка водопровода | |
| 69. | МО Синявинское ГП |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта: водопровод пос. Синявино | Средства  бюджета района | 2017 |  | | 70,00 |  | | 70,00 | |  | | | |  | |  | | | МКУ «УКС» | | | | **-** Подготовка технического плана и постановка на кадастровый учёт объекта | |
|  |  | **Коммунальное хозяйство.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | МКУ УКС - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений | Средства  бюджета района | 2017 |  | 341,70 | |  | | 341,70 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений. |
| 71. | МКУ УКС - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений по адресу: Ленинградская область, Кировский район. | Средства  бюджета района | 2017 |  | 245,26 | |  | | 245,26 |  | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений. |
|  |  |  | **2018** |  |  | |  | |  |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |  |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства  бюджета района | 2018 |  | 36196,00 | |  | |  | 36196,00 | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство объекта. |
| Средства областного бюджета | 2018 |  | 208373,00 | |  | |  | 208373,00 | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | |
| 73. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса универсальным игровым залом в г. Кировск, Ленинградской области | Средства  бюджета района | 2018 |  | 27000,00 | |  | |  | 27000,00 | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство объекта. |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Капитальный ремонт МБОУ «Лицей г. Отрадное» | Средства  бюджета района | 2018 |  | 4500,00 | |  | |  | 4500,00 | | | |  | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Капитальный ремонт |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Водоснабжение и водоотведение.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МО Отрадненское ГП |  |  |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 75. | Ремонт участка водопровода от Ленинградского шоссе по 2-му Советскому проспекту до ул. Путейской, далее по ул. Путейской до пересечения с Международным проспектом, протяжённостью 3520 метров, диаметром 160 мм. | Средства  бюджета района | 2018 |  | 1229,60 | |  | |  | 1229,60 | | | |  | | | |  | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт участка водопровода |
|  |  |  | **2019** |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район. | Средства  бюджета района | 2019 |  | 31787,00 | |  | |  |  | | | | 31787,00 | | | |  | | | МКУ «УКС» | | | | -Строительство объекта. |
| Средства областного бюджета | 2019 |  | 179072,00 | |  | |  |  | | | | 179072,00 | | | |  | | | МКУ «УКС» | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | 2019 |  | 1500,00 | |  | |  |  | | | | 1500,00 | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | - Ремонтные работы |
|  |  |  | **2020** |  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | 2020 |  | 4000,00 | |  | |  |  | | | |  | | | | 4000,00 | | | | МКУ «УКС» | | | - Ремонтные работы |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | 2020 |  | 4400,00 | |  | |  |  | | | |  | | | | 4400,00 | | | | МКУ «УКС» | | | - Ремонтные работы |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) учреждений культуры | Средства  бюджета района | 2020 |  | 1600,00 | |  | |  |  | | | |  | | | | 1600,00 | | | | МКУ «УКС» | | | - Ремонтные работы |
|  |  | **Итого** |  |  | 811708,42 | | 164367,61 | | 147683,21 | 277298,60 | | | | 212359,00 | | | | 10000,00 | | | |  | | |  |
|  |  | **Средства бюджета района** |  |  | 258565,37 | | 75647,05 | | 70705,72 | 68925,60 | | | | 33287,00 | | | | 10000,00 | | | |  | | |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** |  |  | 553143,05 | | 88720,56 | | 76977,49 | 208373,00 | | | | 179072,00 | | | |  | | | |  | | |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/ или  качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | |
| Бюджет  района | Другие  источники | 2016  год | 2017  год | 2018  год | | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 211246,86 | 416492,11 | Капитальное строительство.  Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 24 | 11 | 7 | | 7 | 7 |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 418,42 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 21493,39 | 13369,83 | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 2 | 3 | | 3 | 3 |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 12845,13 | 49489,93 | Капитальный и текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | | 1 |
| 5. | Прочие объекты | 12561,57 | 73791,18 | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | | 0 |